关于2018年市政零星维护工程竣工结算审计结果公示公告

昆明国家级经济技术开发区（以下简称：昆明经开区）监察审计局根据《中华人民共和国审计法》、《昆明市政府投资建设项目审计监督管理办法》（昆政发[2005]12号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发国有投资建设项目预算和决算公示制度实施暂行办法的通知》（昆政办[2009]161号）以及《昆明经济技术开发区管理委员会委托社会中介机构承办审计业务有关事项的规定》的相关要求，对2018年市政零星维护工程进行了竣工结算审计。现将审计结果公告如下：

一、审计的基本情况

2018年市政零星维护工程，经公开招投标，由云南金上恒投资建设有限公司中标承建，合同暂定价为500万元，协议服务时限为2018年4月2日-2019年4月3日，工程实际开工日期为2018年3月26日，实际完工日期2019年3月31日，实际工期370日历天。工程主要内容为市政道路及附属设施维护零星工程城市管理相关的综合整治改造工程等。

项目送审结算金额6,784,908.45元，经审计并经建设单位、施工单位确认，审定金额6,146,092.54元，审减金额638,815.91元。

二、审计依据

建设部、云南省建设厅及有关职能部门关于基本建设及造价管理的有关政策、法律法规，相关图纸、合同、文件等。主要如下：

1、《（中价协）工程造价咨询业务操作指导规程》；

2、《工程造价咨询单位行为准则》；

3、《造价工程师职业道德行为标准》；

4、《云南省2003版建设工程造价计价依据》云建标（2003）668号及配套的相关费用定额、文件；

5、造价管理的有关政策、法律、法规；

6、施工合同、竣工图纸、工程结算书、现场签证表、工程竣工资料等。

四、审计处理情况及建议

对上述情况，昆明经开区监察审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。