关于昆明东疏解区1号便线道路改移竣工 结算审计结果公示公告

昆明国家级经济技术开发区（以下简称：昆明经开区）监察审计局根据《中华人民共和国审计法》、《昆明市政府投资建设项目审计监督管理办法》（昆政发[2005]12号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发国有投资建设项目预算和决算公示制度实施暂行办法的通知》（昆政办[2009]161号）以及《昆明经济技术开发区管理委员会委托社会中介机构承办审计业务有关事项的规定》的相关要求，对昆明东疏解区1号便线道路改移进行了竣工结算审计。现将审计结果公告如下：

一、审计的基本情况

昆明东疏解区1号便线道路改移，根据《昆明经济技术开发区关于建设昆明东疏解区1号便线涉及还建道路、桥梁相关工作的委托函》（昆经开函【2014】18号），经开区委托昆明枢纽铁路建设指挥部对昆明东疏解区1号便线涉及还建道路、桥梁进行设计和施工。2018年8月3日，管委会、枢纽铁路指挥部、施工、设计、施工图审核、监理等六方共同签订了本项目委托建设协议。协议约定“项目总造价5229.09万元（以上费用不含预备费、招标代理服务费劳动安全卫生评审费、征用土地及拆迁补偿费），其中上跨桥部分（K线）总造价4848.01万元，规划道路(GK线)总造价381.08万元，由经开区管委会及昆明铁路局两方共同出资建设。经开区管委会共承担2907.54万元，其中上跨桥部分（K线）经开区管委会承担2526.46万元，规划道路（GK线）总造价为381.08万元，全部由经开区管委会出资建设。协议还约定各方费用的计费标准（原则）及支付等。”工程实际开工日期为2016年4月15日，实际竣工日期2018年1月29日。工程主要内容为包括GK线和K线，路基宽度20米，K线包含一座上跨桥等。

项目送审结算金额27,072,170元，经审计并经建设单位、施工单位确认，审定金额25,859,595元，审减金额1,212,575元。

二、审计依据

建设部、云南省建设厅及有关职能部门关于基本建设及造价管理的有关政策、法律法规，相关图纸、合同、文件等。主要如下：

1、《（中价协）工程造价咨询业务操作指导规程》；

2、《工程造价咨询单位行为准则》；

3、《造价工程师职业道德行为标准》；

4、《云南省2003版建设工程造价计价依据》云建标（2003）668号及配套的相关费用定额、文件；

5、造价管理的有关政策、法律、法规；

6、施工合同、竣工图纸、工程结算书、现场签证表、工程竣工资料等。

四、审计处理情况及建议

对上述情况，昆明经开区监察审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。